AfroMercado

Definición del MVP

Producto Mínimo Viable — Versión 1 para lanzar y validar

Pilar: Productos del Campo

Junio 2026

# 1. Objetivo del MVP

El MVP (Producto Mínimo Viable) es la versión más pequeña de AfroMercado que ya entrega valor real. No es una versión incompleta: es el núcleo funcional que demuestra que el modelo funciona de punta a punta.

La prueba de éxito es simple:

Un campesino del Chocó publica su producto, lo vende y recibe su dinero; y un comprador encuentra el producto, lo pide, lo paga y lo recibe.

Si ese ciclo completo funciona, AfroMercado deja de ser una idea y se convierte en una realidad validable.

# 2. Decisiones Estratégicas del MVP

| Decisión | Definición |
| --- | --- |
| Pilar único | Productos del Campo (plátano, yuca, borojó, pescado, etc.) |
| Roles incluidos | Comprador, Comerciante y Repartidor (coordinado manualmente) |
| Administrador | Gestionado por el fundador desde la base de datos |
| Modelo de pago | Semi-manual y transparente (sin split automático aún) |
| Logística | Coordinación manual vía WhatsApp y pantalla de entregas del día |
| Comisión | 10% calculada automáticamente |

Justificación del pilar:

Productos del Campo concentra el dolor más fuerte validado en campo: el agricultor vende a precios bajos por culpa del intermediario. El caso del plátano (se compra a $15.000 cuando vale $25.000) demuestra el valor directo que la plataforma devuelve al productor.

Justificación del pago semi-manual:

Permite lanzar rápido y validar el modelo sin los trámites legales y financieros que exige el split automático de fondos de terceros. El split con Wompi se implementará cuando exista tracción y la empresa esté constituida.

# 3. Funciones Mínimas por Rol

## 3.1 Comerciante (Campesino / Productor)

- Registrarse y crear su perfil de vendedor.

- Crear un producto: nombre, foto, precio, unidad de venta.

- Tiempo de alistamiento: indicar cuántos días tarda en tener el producto listo (ej. 1 a 3 días). Hallazgo clave del campo.

- Ver los pedidos entrantes.

- Marcar un pedido como alistado / enviado.

- Ver su saldo y el cálculo de su pago (menos la comisión del 10%).

## 3.2 Comprador

- Ver el catálogo de productos del campo.

- Ver el detalle del producto con su historia y su tiempo de alistamiento.

- Hacer un pedido.

- Pagar de forma segura.

- Confirmar que recibió el producto.

## 3.3 Repartidor (Coordinado Manualmente)

- Ver una pantalla simple con las entregas del día.

- Recibir la dirección de recogida y entrega.

- Marcar una entrega como completada.

- Nota: sin app con GPS, rutas optimizadas ni geolocalización en esta etapa. Eso se construye cuando el volumen lo justifique.

## 3.4 Funciones Transversales

- Notificaciones simples: nuevo pedido, pedido alistado, pedido entregado.

- Cálculo automático de la comisión del 10%.

- Funcionamiento offline-first: cargar datos y sincronizar cuando haya señal.

# 4. Fuera del Alcance del MVP

Para mantener el foco y lanzar rápido, lo siguiente queda explícitamente excluido de la primera versión. No se descarta: se pospone.

| Función / Módulo | Cuándo se contempla |
| --- | --- |
| Pilares: Artesanías, Gastronomía, Turismo, Contenido | Fase 2 en adelante |
| Reparto colectivo de ingresos (comunidades indígenas) | Fase 3 |
| App de repartidor con GPS y rutas optimizadas | Cuando el volumen lo justifique |
| Split automático de pagos (Wompi) | Con tracción y empresa constituida |
| Multi-idioma (inglés / francés) | Fase 4 |
| Reseñas y reputación | Post-MVP |
| Expansión a otros municipios y departamentos | Tras validar en zona inicial |

Meter estas funciones al MVP no lo haría mejor: lo haría más lento, más caro y más frágil. El foco es la mayor ventaja de un MVP.

# 5. El Flujo Completo del MVP (Punta a Punta)

Así funciona un ciclo completo de venta en el MVP:

- 1. Publicar: el comerciante crea su producto con precio y tiempo de alistamiento.

- 2. Descubrir: el comprador ve el producto en el catálogo con su historia.

- 3. Pedir: el comprador hace el pedido y paga de forma segura.

- 4. Notificar: el comerciante recibe el aviso del nuevo pedido.

- 5. Alistar: el comerciante prepara el producto (va a la finca si es necesario) y lo marca como listo.

- 6. Entregar: el repartidor recoge y lleva el producto; marca la entrega como completada.

- 7. Confirmar: el comprador confirma que recibió.

- 8. Pagar: se coordina el pago al comerciante, menos la comisión del 10%.

Este ciclo es el corazón de AfroMercado. Todo lo demás se construye encima de él.

# 6. Próximo Paso

Con el MVP definido, el siguiente entregable es el Plan Técnico de Desarrollo: el orden en que se construirán los módulos, la estructura del proyecto y las tecnologías específicas, de modo que cada pieza se apoye en la anterior sin retrabajos.

— Fin del documento —