AfroMercado

Plan Técnico de Desarrollo

Arquitectura, buenas prácticas y metodología ágil para el MVP

Guía de construcción para el equipo técnico

Junio 2026 · Versión 1.0

# Tabla de Contenido

# 1. Introducción

Este documento define cómo se construirá técnicamente el MVP de AfroMercado, priorizando tres principios: código limpio y mantenible, seguridad desde el diseño, y una metodología ágil que permita avanzar por entregas pequeñas y verificables.

Está pensado para un equipo técnico inicial reducido (incluso una sola persona), apoyado con herramientas de IA para acelerar el desarrollo sin sacrificar calidad.

# 2. Stack Tecnológico

Tecnologías seleccionadas por su madurez, documentación abundante y facilidad para contratar talento o resolver dudas:

| Capa | Tecnología | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Frontend Web | Next.js (React) | SEO, rendimiento y ecosistema amplio |
| App Móvil | React Native | Reutiliza lógica de React; una base para iOS y Android |
| Backend / API | Node.js + Express | JavaScript en todo el stack; rápido de desarrollar |
| Base de Datos | PostgreSQL | Relacional, robusta, soporta UUID y JSONB |
| ORM | Prisma | Consultas seguras y tipadas; migraciones claras |
| Autenticación | JWT | Estándar, sin estado, fácil de escalar |
| Almacenamiento de imágenes | Cloudinary o S3 | Optimización automática de fotos de productos |
| Notificaciones | WhatsApp Business API / correo | Canal real validado en el territorio |
| Control de versiones | Git + GitHub | Historial, ramas y respaldo del código |
| Hosting inicial | Vercel (front) + Railway (back/BD) | Despliegue sencillo y gratis al inicio |

Regla práctica: usar la misma tecnología de punta a punta (JavaScript) reduce la carga mental de un equipo pequeño y acelera el desarrollo.

# 3. Arquitectura y Estructura del Proyecto

Se adopta una arquitectura por capas (Clean Architecture simplificada) que separa responsabilidades y facilita el mantenimiento y las pruebas.

## 3.1 Capas

- Capa de Presentación: interfaces (web y móvil) que el usuario ve y toca.

- Capa de API / Controladores: reciben peticiones, validan datos y responden.

- Capa de Servicios (lógica de negocio): donde vive la lógica real (cálculo de comisión, reglas de pedidos).

- Capa de Datos (repositorios): acceso a la base de datos a través del ORM.

## 3.2 Estructura de carpetas del backend

/src

/controllers   → reciben y responden peticiones

/services      → lógica de negocio

/repositories  → acceso a datos (Prisma)

/models        → esquemas y tipos

/middlewares   → auth, validación, errores

/routes        → definición de endpoints

/utils         → funciones auxiliares

/config        → configuración y variables

/tests           → pruebas automatizadas

Separar la lógica de negocio (services) del acceso a datos (repositories) permite cambiar la base de datos o probar la lógica sin tocar todo el sistema.

# 4. Buenas Prácticas de Programación

## 4.1 Código limpio

- Nombres descriptivos en variables y funciones (en inglés, estándar de la industria).

- Funciones cortas que hagan una sola cosa.

- Evitar la duplicación de código (principio DRY: Don't Repeat Yourself).

- Comentar el porqué, no el qué; el código debe explicarse solo.

## 4.2 Control de versiones (Git)

- Ramas: main (producción), develop (integración), y una rama por cada funcionalidad (feature/login, feature/productos).

- Commits pequeños y descriptivos: cada commit resuelve una cosa concreta y se explica en una frase clara.

- Pull Requests: revisar el código antes de integrarlo a develop, aunque sea autorevisión al inicio.

## 4.3 Seguridad desde el diseño

- Nunca guardar contraseñas en texto plano (usar hashing con bcrypt).

- Validar y sanitizar todas las entradas del usuario.

- Variables sensibles (claves, tokens) en archivos .env, nunca en el código.

- Cifrar datos sensibles: cuentas de pago, ubicaciones, datos personales.

- Usar HTTPS (SSL/TLS) en todas las comunicaciones.

## 4.4 Pruebas y calidad

- Pruebas unitarias para la lógica de negocio crítica (ej. cálculo de comisión).

- Linter (ESLint) y formateador (Prettier) para mantener un estilo consistente.

- Revisar que cada funcionalidad funcione de punta a punta antes de darla por terminada.

# 5. Metodología Ágil

Se adopta un enfoque ágil basado en Scrum, adaptado a un equipo pequeño. El trabajo se organiza en sprints (ciclos cortos) que entregan funcionalidad verificable.

## 5.1 Principios

- Sprints de 1 a 2 semanas: cada uno con un objetivo claro y entregable.

- Backlog priorizado: lista de tareas ordenada por valor; siempre se trabaja lo más importante primero.

- Entregas incrementales: cada sprint suma una pieza funcional al producto.

- Revisión y ajuste: al final de cada sprint se revisa lo hecho y se ajusta el plan.

## 5.2 Herramientas de gestión

- Tablero Kanban (Trello, GitHub Projects o Notion) con columnas: Por hacer, En progreso, En revisión, Hecho.

- Cada tarea como una historia de usuario: "Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]".

Ejemplo de historia de usuario:

Como comerciante, quiero publicar un producto con su tiempo de alistamiento, para que el comprador sepa cuándo lo recibirá.

# 6. Plan de Desarrollo por Sprints

Hoja de ruta sugerida para construir el MVP de forma incremental. Cada sprint se apoya en el anterior.

| Sprint | Objetivo | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 0 — Preparación | Montar el entorno | Repositorio Git, estructura base, BD conectada, despliegue de prueba |
| 1 — Autenticación | Registro e ingreso | Usuarios pueden registrarse y entrar (Comprador y Comerciante) |
| 2 — Productos | Gestión de catálogo | El comerciante crea, edita y publica productos con tiempo de alistamiento |
| 3 — Catálogo público | Explorar y ver detalle | El comprador ve el catálogo y el detalle con historia |
| 4 — Pedidos | Flujo de compra | El comprador hace pedidos; el comerciante los recibe |
| 5 — Pago semi-manual | Registrar pagos | Pago registrado, comisión 10% calculada, estados de pago |
| 6 — Entregas | Coordinación logística | Pantalla de entregas del día; repartidor marca completado |
| 7 — Notificaciones | Avisos clave | Notificaciones de nuevo pedido, alistado y entregado |
| 8 — Pulido y pruebas | Estabilizar | Pruebas de punta a punta, correcciones, preparación de lanzamiento |

No pasar al siguiente sprint hasta que el actual funcione de punta a punta. Avanzar sobre código que no funciona acumula deuda técnica.

# 7. Entornos de Trabajo

Se recomiendan tres entornos separados para proteger a los usuarios reales:

| Entorno | Uso |
| --- | --- |
| Desarrollo (local) | Donde se programa y se prueba en la máquina del desarrollador |
| Pruebas / Staging | Copia del sistema para probar antes de publicar, con datos de prueba |
| Producción | El sistema real que usan los campesinos y compradores |

Nunca probar con datos reales de usuarios. El entorno de pruebas existe precisamente para equivocarse sin consecuencias.

# 8. Próximo Paso

Con el plan técnico definido, el siguiente paso es ejecutar el Sprint 0: montar el repositorio, la estructura del proyecto y la base de datos, dejando todo listo para empezar a programar funcionalidades.

A partir de ahí, el desarrollo avanza sprint por sprint, validando cada entrega.

— Fin del documento —