AfroMercado

Propuesta para la gestion de recursos economicos

Marketplace cultural y productivo del Choco para conectar productores, comunidades y compradores

Documento base para aliados, convocatorias, cooperacion, inversion social y entidades territoriales

| Proyecto | AfroMercado - Marketplace cultural afrodescendiente e indigena |
| --- | --- |
| Territorio inicial | Departamento del Choco, Colombia |
| Fase actual | MVP funcional centrado en Productos del Campo |
| Fecha | Junio de 2026 |

Mensaje central AfroMercado busca transformar la riqueza productiva y cultural del Choco en ingresos directos para productores, artesanos, cocineras, operadores turisticos y comunidades, reduciendo la dependencia de intermediarios y creando una vitrina digital confiable para vender dentro y fuera del territorio.

# 1. Resumen ejecutivo

AfroMercado es una plataforma marketplace web, con proyeccion movil, que conecta a productores, artesanos, gestores gastronomicos, operadores turisticos y comunidades afrodescendientes e indigenas del Choco con compradores nacionales e internacionales. El proyecto parte de una necesidad validada en campo: los productores quieren vender directo, recibir un pago justo y visibilizar el valor cultural de sus productos sin depender de intermediarios que capturan una parte significativa del precio final.

La primera fase se concentra en el pilar de Productos del Campo, porque alli el dolor economico es mas evidente y el ciclo comercial puede validarse de punta a punta: publicar un producto, venderlo, recibir el pedido, verificar el pago, coordinar la entrega y liquidar la comision de la plataforma. Esta decision reduce complejidad, acelera el aprendizaje y permite demostrar impacto real antes de escalar a artesanias, gastronomia, turismo y contenido cultural.

Solicitud de apoyo El proyecto requiere recursos economicos para consolidar el piloto, fortalecer la tecnologia, vincular productores, mejorar la operacion logistica, formalizar medios de pago, producir material comercial y preparar la expansion responsable del modelo. El monto final debe ajustarse a la convocatoria o aliado financiador.

# 2. Idea del proyecto

La idea central de AfroMercado es convertir la identidad cultural y productiva del Choco en una plataforma de comercio justo. No se trata de un marketplace generico: la experiencia de compra incorpora origen, historia, territorio, confianza, reputacion y condiciones reales de produccion. El comprador no solo adquiere un producto; accede a una relacion directa con el productor y al valor cultural que lo rodea.

La plataforma organiza la oferta en cinco pilares estrategicos: Productos del Campo, Artesanias, Gastronomia, Turismo y Contenido cultural. El MVP actual prioriza Productos del Campo, con categorias, catalogo, carrito, pedidos, pagos semi-manuales, administracion y notificaciones como base operativa.

| Pilar | Descripcion y oportunidad |
| --- | --- |
| Productos del Campo | Platano, yuca, borojo, cacao, panela, pina, frutos exoticos y derivados. Es el pilar inicial del MVP. |
| Artesanias | Cesteria, werregue, chaquiras, madera, textiles y piezas con identidad afrodescendiente e indigena. |
| Gastronomia | Comida tipica, dulces, bebidas tradicionales y productos empacables para venta local o nacional. |
| Turismo | Experiencias comunitarias, rutas ecologicas, fiestas patronales y turismo cultural. |
| Contenido cultural | Historias, fotos, videos y perfiles que aumentan confianza y valor percibido. |

# 3. Problema que resuelve

El levantamiento de campo identifico una necesidad comun: productores y emprendedores del Choco desean vender directo, pero enfrentan intermediacion, baja visibilidad, desconfianza en pagos, dificultades logisticas, conectividad intermitente y poca capacidad de llegar a compradores fuera de su entorno inmediato.

El caso del platano ilustra el problema: al productor le compran un racimo entre COP $15.000 y COP $18.000, aunque considera justo venderlo entre COP $22.000 y COP $25.000 por el trabajo, el transporte y el valor real del producto. AfroMercado busca recuperar parte de esa diferencia para quien produce, sin desconocer los costos de operacion, logistica y plataforma.

# 4. Relevancia del proyecto

AfroMercado es relevante porque une desarrollo economico local, inclusion digital, preservacion cultural y comercio justo. El Choco tiene una riqueza productiva y cultural profunda, pero sus productores enfrentan barreras historicas para acceder a mercados, tecnologia y canales de pago confiables. Una plataforma adaptada al territorio puede convertirse en infraestructura comercial, no solo en una tienda virtual.

Relevancia social: aumenta ingresos, visibilidad y autonomia comercial de productores y comunidades.

Relevancia economica: abre canales de venta directa, reduce intermediacion y crea nuevas fuentes de ingreso local.

Relevancia cultural: protege y comunica la identidad afrodescendiente e indigena como valor diferencial.

Relevancia tecnologica: adapta comercio digital a conectividad irregular, pagos locales y logistica territorial.

Relevancia institucional: permite articular alcaldias, gobernacion, cooperacion, ONG, universidades y sector privado alrededor de un piloto medible.

# 5. Objetivo general

Implementar y consolidar AfroMercado como una plataforma digital de comercio justo que conecte la oferta productiva y cultural del Choco con compradores locales, nacionales e internacionales, generando mayores ingresos para productores y comunidades, fortaleciendo la identidad territorial y validando un modelo sostenible de marketplace cultural.

# 6. Objetivos especificos

Validar el ciclo completo de venta del MVP: publicacion, compra, pago, alistamiento, entrega, confirmacion y liquidacion.

Vincular productores y comercios iniciales del Choco con perfiles verificados, productos publicados y reglas claras de alistamiento.

Reducir la dependencia de intermediarios mediante un canal digital de venta directa con comision transparente.

Incorporar informacion cultural, territorial y de origen en las fichas de producto para aumentar confianza y valor percibido.

Fortalecer la operacion de pagos, comprobantes, notificaciones y soporte administrativo.

Documentar indicadores de uso, ventas, productores activos, pedidos y aprendizajes para preparar expansion y nuevos aliados.

Dise?ar la ruta de escalamiento hacia artesanias, gastronomia, turismo y comunidades indigenas con criterios eticos y sostenibles.

# 7. Alcance del proyecto

El alcance inmediato corresponde a un piloto MVP funcional y medible, centrado en Productos del Campo. El alcance no busca construir toda la vision final desde el primer dia; busca demostrar que el modelo crea valor real y puede escalar con evidencia.

| Incluido en el alcance inicial | Fuera del alcance inicial / fase posterior |
| --- | --- |
| Registro e ingreso de usuarios; roles comprador, comerciante y administrador. | Split automatico de pagos a gran escala hasta contar con traccion, formalizacion y proveedor financiero adecuado. |
| Catalogo publico, busqueda, detalle de producto, carrito y checkout. | Aplicacion avanzada de repartidor con GPS y rutas optimizadas. |
| Publicacion y edicion de productos por comerciantes, imagenes y stock. | Internacionalizacion completa en ingles/frances. |
| Pagos semi-manuales, comprobantes, verificacion administrativa y comision 10%. | Operacion plena de artesanias, gastronomia, turismo y contenido como unidades maduras. |
| Pedidos, mis pedidos, estado de pago, notificaciones por correo/WhatsApp y panel admin. | Distribucion colectiva indigena automatizada hasta completar validacion etica, juridica y comunitaria. |

# 8. Estado actual y resultados alcanzados

El proyecto ya cuenta con una base tecnica implementada en dos aplicaciones: un backend en Express con Prisma/PostgreSQL y un frontend en Next.js. La arquitectura sigue una separacion por capas: rutas, controladores, servicios, repositorios y base de datos. Esta decision facilita mantenimiento, pruebas y crecimiento.

| Componente | Resultado actual |
| --- | --- |
| Frontend web | Aplicacion Next.js con home, catalogo, busqueda, detalle de producto, carrito, checkout, perfil, pedidos, panel comerciante y panel admin. |
| Backend API | Express con autenticacion JWT, CORS, seguridad con Helmet, rate limiting, rutas por dominio y manejo centralizado de errores. |
| Base de datos | Modelo Prisma/PostgreSQL con usuarios, comercios, categorias, productos, carrito, pedidos, subpedidos, pagos, entregas, reviews y configuracion. |
| MVP comercial | Seed con comercios, productos, categorias y cuentas de prueba para validar flujos. |
| Pagos y administracion | Creacion de pagos, carga/verificacion de comprobantes, panel de pagos pendientes y estadisticas. |
| Notificaciones | Estructura para correo y WhatsApp, con configuracion administrativa. |

Resultado esperado del piloto: demostrar que un productor puede publicar, vender y recibir su dinero, y que un comprador puede encontrar, pedir, pagar y recibir productos del Choco con informacion clara de origen y tiempos de alistamiento.

# 9. Ventajas del proyecto

Propuesta diferenciada: combina comercio, identidad cultural, territorio e impacto social.

Problema validado: entrevistas de campo confirman interes, necesidad de venta directa y preocupaciones concretas sobre pago, transporte y confianza.

MVP acotado: el foco en Productos del Campo permite aprender rapido y no sobredimensionar la primera fase.

Arquitectura mantenible: stack JavaScript/TypeScript, Next.js, Express, Prisma y PostgreSQL, con separacion clara de responsabilidades.

Modelo de ingresos comprensible: comision transparente del 10% por venta en la fase inicial.

Escalabilidad por fases: el proyecto puede crecer hacia artesanias, gastronomia, turismo, contenido e internacionalizacion sin rehacer la base.

Alineacion con aliados: puede ser apoyado por entidades territoriales, cooperacion, programas de economia popular, cultura, tecnologia e inclusion productiva.

# 10. Desventajas, limitaciones y mitigacion

| Riesgo o limitacion | Impacto | Mitigacion propuesta |
| --- | --- | --- |
| Conectividad intermitente en territorio | Dificulta publicacion, notificaciones y seguimiento de pedidos. | Priorizar flujos simples, tolerancia a fallos y evolucion offline-first para carga/sincronizacion. |
| Desconfianza en pagos y tiempos de liquidacion | Puede frenar adopcion de productores. | Estados visibles, comprobantes, soporte administrativo y reglas claras de pago. |
| Logistica compleja por geografia, lluvia y vias | Afecta tiempos de entrega y calidad de productos. | Clasificar productos local/nacional, tiempos de alistamiento y corredores logisticos progresivos. |
| Almacenamiento de imagenes en infraestructura inicial | En planes gratuitos puede ser fragil o no persistente. | Migrar a Cloudinary o S3 dentro del presupuesto de fortalecimiento. |
| Escala operativa aun temprana | Todavia falta evidencia de ventas reales sostenidas. | Piloto medible con metas, indicadores y cohortes de productores. |
| Riesgo cultural y de propiedad intelectual | Especialmente sensible en comunidades indigenas y artesanias. | Politicas de consentimiento, autenticidad, uso de imagenes y reparto colectivo en fases futuras. |

# 11. Modelo de operacion y sostenibilidad

La fase inicial opera con una comision del 10% por venta, calculada de forma transparente. En el MVP, los pagos pueden gestionarse de manera semi-manual mientras se valida traccion, se formaliza la operacion y se prepara la integracion de split automatico con proveedores financieros. Esta decision reduce friccion legal y tecnica en el arranque, sin perder trazabilidad.

La sostenibilidad futura puede combinar comision por venta, servicios logisticos, paquetes de visibilidad, alianzas institucionales, proyectos de cooperacion y eventualmente paquetes turisticos o contenidos culturales monetizables. El principio rector es que la monetizacion no debe castigar al pequeno productor ni debilitar la confianza comunitaria.

# 12. Poblacion beneficiaria y actores clave

| Actor | Beneficio esperado |
| --- | --- |
| Productores campesinos | Mejor precio, venta directa, visibilidad y menor dependencia de intermediarios. |
| Artesanos y comunidades | Canal de comercializacion con proteccion gradual de identidad, autoria y distribucion justa. |
| Cocineras y gastronomia local | Venta de productos empacables y visibilidad cultural. |
| Compradores | Acceso a productos autenticos del Choco con origen, historia y confianza. |
| Aliados publicos/privados | Instrumento medible para inclusion productiva, transformacion digital, cultura y desarrollo territorial. |

# 13. Plan de ejecucion sugerido

| Fase | Duracion sugerida | Entregables principales |
| --- | --- | --- |
| 1. Preparacion del piloto | Mes 1 | Seleccion de productores, ajuste de producto, politica de pagos, rutas de soporte y datos base. |
| 2. Fortalecimiento tecnico | Meses 1-2 | Infraestructura estable, almacenamiento de imagenes, mejoras de UX, pruebas y seguridad. |
| 3. Operacion piloto | Meses 2-4 | Ventas reales, seguimiento de pedidos, soporte a productores y medicion semanal. |
| 4. Evaluacion y ajuste | Mes 5 | Reporte de indicadores, aprendizajes, riesgos y ajustes de modelo. |
| 5. Escalamiento controlado | Mes 6+ | Nuevas categorias, mas productores, aliados logisticos y preparacion de pagos automaticos. |

# 14. Indicadores de resultado

| Indicador | Que demuestra |
| --- | --- |
| Productores vinculados y activos | Capacidad de adopcion y oferta real. |
| Productos publicados con foto, precio y alistamiento | Calidad del catalogo y claridad para el comprador. |
| Pedidos completados | Validacion del ciclo comercial de punta a punta. |
| Valor total vendido | Traccion economica e impacto potencial. |
| Tiempo promedio de alistamiento y entrega | Viabilidad operativa y logistica. |
| Comision generada | Capacidad de sostenibilidad del modelo. |
| Recompras o compradores recurrentes | Confianza y valor percibido. |
| Incidencias resueltas | Calidad de soporte y gobernanza operativa. |

# 15. Recursos economicos requeridos

El monto debe definirse segun la convocatoria, el tamano del piloto y la meta de productores vinculados. Sin embargo, la necesidad de financiacion se concentra en rubros claros y defendibles:

| Rubro financiable | Uso de los recursos |
| --- | --- |
| Desarrollo y estabilidad tecnologica | Mejoras del frontend/backend, pruebas, seguridad, despliegue, monitoreo y correccion de errores. |
| Infraestructura digital | Hosting, base de datos, dominio, almacenamiento de imagenes, correo, WhatsApp/API y herramientas de analitica. |
| Onboarding de productores | Capacitacion, acompanamiento, registro, fotografia de productos y carga inicial de catalogo. |
| Operacion piloto | Coordinacion de pedidos, soporte, seguimiento, validacion de pagos, atencion de incidencias y control de calidad. |
| Logistica y empaque | Pruebas de entrega, materiales de empaque, criterios producto local/nacional y rutas piloto. |
| Comunicacion y mercadeo | Campanas, piezas graficas, historias de productores, redes sociales y activacion de compradores. |
| Gestion legal y administrativa | Formalizacion, politicas de datos, terminos, propiedad intelectual y acuerdos con productores. |
| Evaluacion de impacto | Medicion de indicadores, reporte de resultados, sistematizacion de aprendizajes y preparacion de escalamiento. |

Nota para financiadores AfroMercado puede presentarse como piloto de inclusion productiva digital, economia cultural, comercio justo, transformacion digital rural o innovacion social. El documento permite ajustar el presupuesto a una convocatoria de alcaldia, gobernacion, cooperacion internacional, fondo de emprendimiento, responsabilidad social empresarial o inversion de impacto.

# 16. Riesgos de proyecto y controles de gerencia

| Riesgo | Control de gerencia propuesto |
| --- | --- |
| Alcance excesivo | Mantener MVP en Productos del Campo; nuevas categorias solo tras indicadores minimos. |
| Baja adopcion inicial | Seleccionar productores con necesidad clara, capacitacion practica y acompanamiento cercano. |
| Problemas de confianza | Estados visibles, soporte humano, reglas de pago, politicas de devolucion y comunicacion por WhatsApp. |
| Deuda tecnica | Sprints cortos, pruebas de flujos criticos, arquitectura por capas y backlog priorizado. |
| Falta de recursos recurrentes | Definir costos mensuales minimos, comision, aliados y plan de sostenibilidad desde el piloto. |

# 17. Conclusiones

AfroMercado tiene una oportunidad clara: convertir una necesidad real del territorio en una solucion digital con impacto economico, cultural y social. El proyecto ya cuenta con definicion de producto, validacion inicial de campo, arquitectura tecnica, MVP en desarrollo y una ruta de escalamiento por fases.

La busqueda de recursos economicos se justifica porque el proyecto se encuentra en el punto donde la inversion puede transformar una base funcional en un piloto robusto, medible y presentable ante comunidades, compradores y aliados institucionales. Financiar AfroMercado no es solo financiar una plataforma: es invertir en infraestructura comercial para que el Choco venda mejor, cuente su historia y capture mas valor desde su propio territorio.

# 18. Fuentes internas consultadas

Documento de Requisitos del Producto PRD AfroMercado, version 1.0, junio de 2026.

AfroMercado - Definicion del MVP, pilar Productos del Campo, junio de 2026.

AfroMercado - Plan Tecnico de Desarrollo, junio de 2026.

AfroMercado - Hallazgos del Levantamiento de Campo, junio de 2026.

Repositorio local del proyecto: backend Express/Prisma y frontend Next.js.